防台风及雨季应急施工专项预案

1、防台风施工措施

一旦出现台风、暴雨，采取措施对危险源进行控制，避免事故扩大，尽可能减少事故造成的人员和财产损失以及对环境的影响。

2适用范围

使用于本项目部办公场所、生活区、施工现场。当铜陵地区出现台风、暴雨时，可能造成重大安全事故或已造成人员伤亡事故时，所采取的应急处理措施。

3职责：

项目部根据编制的项目防洪、防台风应急救援预案，执行相应的职责。

4内容

4.1防洪、防台风特点

铜陵市地处安徽南部，长江以南，年年遭受台风、暴雨袭击，做好防洪、防台风工作，对保障我项目部职工生命财产的安全，减少灾害损失，特修订本预案

4.2应急救援组织机构设置

组长：项目经理       李应贵     13856600566
副组长：技术负责人   朱瑜       13956256692
        生产主管     阮运和     13705629777
        专职安全员   王正祥     13856297516
应急救援组成员：安全员、各专项施工员、质检员等

4.3应急救援中心成员职责

组长：组织制定、修改抗洪、抗台风应急救援预案；发生台风、暴雨时批准本预案的启动；在组长、副组长中任命一位为事故现场总指挥，调动应急救援小组展开行动；协调事故现场有关工作；接受政府和公司应急救中心的指令和调动；应急救援结束后，批准本预案的终止。

副组长：组织并参与制订，修改防洪、防台风应急救援与预案；发生台风、暴雨本预案的启动时，立即到达现场，协助组长确定事故现场总指挥；负责人员、资源配置、应急队伍的调动；确定事故状态下各级人员的职责；协调事故现场有关工作；组织协调相关人员保护现场及相关数据。接受政府和公司应急救援中心的指令和调动，组织应急预案的演练。

应急救援小组：发生台风、暴雨本预案的启动时，听从组长、副组长指挥，立即达到现场，在组长任命现场总指挥后，确认事故状态下各级人员的职责；协助现场总指挥开展应急救援工作，协调事故有关现场工作；协助现场总指挥调动人员、资源、应急队伍；负责保护现场及相关数据。接受政府和公司应急救援中心的指令和调动；组织、策划、参与应急预案的演练。

4.4应急状态下各应急小组基本责任如下：

现场行动组——事故发展状态判断；组织人员现场展开应急救援行动

警戒疏散组——组织现场警戒；组织保护紧急疏散；组织保护事故现场及相关数据信息；

器材设备组——组织应急救援器材、设备。

人员急救组——组织现场人员急救，组织伤员送医院急救。

警报联络组——报警、与外部联络求救；接受政府的指令和调动、项目应急中心值班。

项目部应急救援小组直属应急救援中心的领导，由项目经理担任组长，组员由项目经理部主要管理人员、急救人员等组成，义务急救人员、急救人员可由一般职工组成，但必须接受过现场急救知识的培训。应急救援小组负责事故发生时服从应急救援小组指挥，进行救援、疏散工作，控制事故区域的边界和人员车辆进出等。

5、防洪、防台风应急救援预案启动

当接到气象台发布24小时内有暴雨（降雨量50～100mm）时；

当接到气象台发布24小时内有大暴雨或特大暴雨（降雨量大于100mm）时；

当台风在24小时内有可能袭击我市或者在附近范围内的沿海地区登陆，对我市将有严重影响时，市气象台发布台风紧急报警时；

有关人员应立即向组长报告，由组长根据事态判断批准本预案的启动，从而启动本应急救援预案。

6、报警通讯联络方式

根据事故级别的不同，发出的报警信号也不同，一般分口头通知、电话通知。

有效24小时报警电话：

报警服务电话：“110”

气象声讯台电话：“121”

急救中心：“120”

7、台风期前准备工作

项目部在每年的雨季前要做好汛前安全检查，对检查中发现的问题、隐患要及时整改，整改责任落实到个人。

项目部材料组要根据各自的具体情况备足抢险物质和救生器材。

项目部在汛前加强对工地排水系统的检查清理，保持排水系统合理畅通排入市政管网。

8、防洪预案

应急救援中心报警联络组、各部门，项目部要密切注视气象动态。

8.1、当接到气象台发布24小时内有暴雨（降雨量50～100mm）时：

项目部应急救援中心应立即把气象信息和防范工作要求以电话的形式通知相关人员。

项目部应立即行动起来，启动项目防洪预案。检查防洪预案的准备情况，加强对项目防洪专项安全检查，并做好各项准备工作。

项目部要坚持每天24小时值班，时刻保持与公司应急救援中心的联络，并积极关注天气预报。

8.2、当接到气象台发布24小时内有大暴雨或特大暴雨（降雨量大于100mm）时：

项目部应立即行动起来，启动项目防洪预案。检查防洪预案的准备情况，加强对项目防洪专项安全检查，并做好各项准备工作。

项目部要坚持每天24小时值班，时刻保持与公司应急救援中心的联络，并积极关注天气预报。

项目部如发现险情应立即向公司应急救援中心报警，由公司应急救援中心组长指派应急小组立即到发现险情的现场参加并组织指挥救援行动。

9、防台风预案

当台风正在发展，预计有可能影响我市时：

项目部应急救援中心应注意收听收看天气预报，主动与市气象台联系，立即把台风发展情况随时向各部门和公司通告。

9.1当台风正向我市逼近，48小时内将影响我市时：

项目部应急救援中心应注意收听收看天气预报，主动与市气象台联系，当确认市气象台已发布台风报警时，应立即把台风警报情况向应急救援小组组长汇报。

组长街道台风报警消息后应立即启动应急预案并以文件的形式送各相关人员，开展台风专项安全大检查。

项目部应立即行动起来，启动项目防台风预案。检查防台风预案的准备情况，加强对项目防台风专项安全检查，加固设备、外架、活动房，并做好各项准备工作。

项目部应急救援中心组长或副组长及报警联络组要坚持每天24小时值班，与气象部门保持密切联系，应每隔3小时向项目部向相关人员报出气象台预测的台风影响范围和风力、雨量等级情况。

项目部要坚持每天24小时值班，时刻保持与公司应急救援中心的联络，并积极关注气象预报。

9.2当台风在24小时内可能袭击我市或者在附近沿海地区登陆，对我市将有严重影响时，市气象台已发布台风紧急警报时：

项目部应急救援中心组长应亲自坐镇指挥，救援中心全体成员要立即动员起来，进一步检查各项防御措施的落实情况。

应急救援中心成员要坚持全天24小时值班，并与气象部门保持，密切联系。应每隔1小时向项目部及相关人员报出气象台预测的台风影响范围和风力、雨量等级情况。

根据台风预测的影响范围和风力、雨量等情况，由应急救援小组视情况决定处于危险状态下的人员是否紧急疏散，撤离。

10、当台风已在我市登陆时：

项目部应急救援中心组长应亲自坐镇指挥，通知人员台风已到来，应急救援小组成员应避其锋芒，通知全体职工在台风来临时最好不要出门，以防发生被砸、被压、触电等不测。台风、大风可能造成停水停电等现象，要及时做好日常生活的准备工作。

11、当台风已登陆并减弱为低气压，对我市不再有影响时，市气象台发布台风警报解除时：

项目部要根据实际情况进一步部署防洪排涝工作，迅速组织力量，修复受损坏的设施，不明显降雨则恢复正常工作、生活。

项目部应急救援中心要加强政治思想工作，安定职工情绪，关心职工生活，领导和组织灾后各项安置工作，尽快恢复生产。

12、防洪、防台风应急救援终止程序
由项目部应急救援中心组长根据台风、暴雨发展情况，现场救援工作情况，判定应急救援工作已结束。才能出发通知，终止本应急救援预案。
                                       池州三建福瑞嘉园项目部
                                  2009年7月2日
