建设工程环境影响调查报告
一、建设项目工程概况
（一）、工程概况
青岛－银川公路（宁夏境）盐池至中宁高速公路位于宁夏回族自治区，呈东西向横贯自治区中部。我公司承建的是盐中高速公路第YZLQ9合同段，起迄桩号为K100+000~K113+000，起点位于灵武市沙坝头村西南近2km处，终点位于吴忠市红寺堡开发区沙泉乡东北4km处，全长13km。
本标段路基横断面采用平原微丘区双向四车道高速公路标准，路基横断面包括整体式断面和分离式断面，整体式路基（YK109+629.305~YK113+000）,宽度为26m；分离式路基（YK100+000~YK109+629.305/ZK100+000~ZK109+644.203）,宽度13m。桥涵与路基同宽，风沙处理段落达8.5km。
本标段包括：15-30m骆驼脖项沟大桥1座、9－20m苦水河大桥1座、5-16m沙坝头沟中桥1座、滚太路分离式立交1座，通道11座，涵洞14道，其中8道位于分离式路基基段。
本合同标段主要通过风沙地带，降水较少，沿线无农田水利设施，自然植被稀疏，路线距城镇较远，对沿线居民环境无不利影响。我项目部本着“不破坏就是最好的保护”的理念，顺应地形，尽可能避免破坏天然地表、植被，全力保护当地环境。

（二）、地形、地貌

本线路由东向西布设，横跨鄂尔多斯高原，部分路段地处毛乌素沙地南缘，沙地、沙丘分布较广，地形开阔。地形起伏较缓，相对高差50m左右。

地貌类型按成因分为堆积地貌、风积地貌及剥蚀地貌。

（三）、气候情况

本地区属典型大陆性中温带干旱及半干旱气候，干旱少雨，冬季酷寒而漫长，夏季短促炎热、降雨稀少，蒸发强烈，风大沙多，日照充足，四季多西北风。年平均气温7.6℃。年蒸发量2000毫米，无霜期短，最大冰冻深度1.37米。

    （四）、工程投资约9141万元，环保投资约25万元。

二、建设工程环境影响调查

    本标段大概环境情况是：从起点（K100＋000）至骆驼脖项沟大桥（YK107+208/ZK107+195）路段以戈壁为主；从骆驼脖项沟大桥至苦水河大桥（K110+090）路段以低液限粉土为主；从苦水河大桥至终点（K113+000）路段以耕地为主。
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三、针对本项目环境保护工程施工组织设计
为贯彻“环保理念”，切实搞好盐中高速公路建设环境保护工作，特制定本合同标段环境保护施工组织设计：

  （一）、路基施工的环保管理

    1、对施工沿线的植被、树木等尽量维持原状，保护植被防止水土流失，如因施工需要砍伐树木和其它经济作物时，按规定办理相关手续，严禁乱砍乱伐。

    2、临时用地范围内的裸露地表，进行植草或种树绿化。

    3、在施工期间施工通道和施工场地及时进行洒水处理，运输水泥、砂、石、土等漏失时，及时清扫干净。

    4、在规定地点进行取土或弃碴，严禁乱填乱挖、乱取乱弃。弃碴场要做好防护和绿化，防止弃碴对周围环境的污染，措施如下：

   (1)弃土场分级弃土，弃土场由顶向外设置排水沟渠，保证排水畅通，防止雨水冲走弃碴，填塞河道。

   (2)施工结束后，取土场、弃土场必须按要求进行恢复。

    5、石方路段施工，要尽可能少放炮、放小炮，减少对周围环境的破坏和对野生动物的惊扰。严禁猎杀野生动物。

    6、在居民区附近，夜间对噪声较强的施工机械和施工作业要进行限制。预制厂要设置在远离居民的地方。

  （二）、桥梁施工的环保管理

    1、对易挥发物品的存放位置要安全可靠，确保储运不挥发、不泄露，并尽量缩短开启时间。

    2、水泥混凝土、稳定土拌和站应有防尘措施。操作人员配备必要的劳保防护用品。料场的建设严禁破坏生态环境，尽可能保护好原地貌，完工后全面恢复。

    3、桥梁下部构造完成后，对因施工造成的墩、台、柱周围植被破坏的地段要恢复原貌。

    4、报废材料要立即运出现场，并进行掩埋等处理。对于施工中废弃的零碎配件、边角料、水泥袋、包装箱等，要及时清理并搞好现场卫生。

  （三）、生产、生活驻地的环保管理

    1、在施工现场和生活区要设置临时卫生设施，经常进行卫生清理，在生活区内要种植花草、树木，美化生活环境。

    2、施工驻地和施工现场的生活垃圾，要运至指定地点集中堆放，并进行处理。

    3、加强用水管理。生活用水和施工用水不得随意倾倒在河道内和水井旁，必须利用临时排水系统排入附近污水坑内，防止水资源污染，危害农田、水利、饮水和影响既有工程设施。

    4、工地临时厕所或化粪池，应派专人清理打扫，并定期对周围喷药消毒。

    5、对有害物质(如燃料、废料、垃圾等)，按规定处理后，运至监理工程师指定的地点进行掩埋，防止对动、植物造成危害。

  （四）、认真做好森林防火工作，严格野外和林区用火，发现火险迅速扑救，并立即向有关部门报告。
四、针对本项目环境保护总体落实措施

根据本项目工程生态系统的特殊性，特制定如下措施

（一）、防止水土流失和废料废方处理措施

1、防水排水

（1）、在施工期间始终保持工地的良好排水状态，修建一些有足够泄水断面的临时排水渠道，并与永久性排水设施相连接，不引起淤积和冲刷。

（2）、雨季填筑路堤随运、随铺、随压实、依次进行，每层表面筑成设计横坡，超高段作好中央分隔带及横向排水设施，做到不积水。

（3）、严格按照规定征用土地，取土、弃碴、严格按规定办理临时租地手续。修建的临时工程尽量减少对自然环境的损坏，施工结束时清除临时租地上的所有临时设施，并进行平整，作好复耕。

2、防止冲刷与淤积措施

（1）、采取有效预防措施，防止施工场所占用的土地或临时使用的土地受到冲刷。

（2）、施工中的临时排水系统，能最大限度地减少水地流失及对水文状态的改变。

（3）、对土质路基边坡及时采取防护措施，防止雨季到来时水流对坡面冲刷而影响排水系统，减少对附近水域的污染。

（4）、在施工中，无论何种情况下，未经监理工程师的事先书面同意，不干扰河道现有灌溉或排水系统的自然流动。

3、废料废方的处理措施

（1）、清理场地的废料，不影响排灌系统及农田水利设施，按照图纸规定或监理工程师的指示在适当地点设置弃土场，有条件时，力求少占土地，并结合改地造田。

（2）、当设置弃土堆时，按相关规范的具体规定执行。

（二）、防止和减轻水、大气受污染措施

1、保护水质

（1）、施工废水、生活污水、生活垃圾、粪便等集中处理，不直接排入田地、耕地、灌溉渠，不得排入饮用水源。

（2）、施工区域及砂石料场，在施工期间和完工以后采取措施妥善处理，以减少对河道、溪流的侵蚀，防止沉渣进入河道或溪流。

（3）、冲洗集料或含有沉积物的操作用水，采取过滤、沉淀池处理或其它措施，使能做到达标排放。

（4）、施工期间，施工材料如水泥、油料、化学物品等应堆放管理严格，防止在雨季或暴雨季节将物料随雨水径流排入地表及附近水域造成污染。

（5）、施工机械严格检查，防止严重漏油，禁止机械在运转中产生的油污未经处理就直接排放，或维修施工机械时油污水直接排放。

2、控制扬尘

（1）、为减少施工作业产生的灰尘，采取随时进行洒水或其他抑尘措施，使不出现明显的降尘。
（2）、易于引起粉尘的细料或松散料予以遮盖或适当洒水润湿。运输时采用帆布、盖套及类似遮盖物覆盖。

（三）、保护绿色植被措施

1、采取措施尽量保护公路用地范围之外的现有绿色植被，若因修建临时工程破坏现有绿色植被，在拆除临时工程时予以恢复。

2、施工期间破坏植被的面积严格控制，除了不可避免的工程占地，砍伐以外，不再发生其它形式的人为破坏。

（四）、保护野生动物、鸟类措施

在施工中，不准任意追捕、打杀野生动物、鸟类，遇到动物、鸟类群体栖息不得警号长鸣。
（五）、土地资源的保护措施

1、妥善处理废方，对弃土堆进行复垦，有条件时，在弃土堆顶面绿化，或整平成为耕地。
2、严格按设计取土坑土、弃土、将表面种植土铲除，集中成堆保存，严禁乱挖乱堆，要设取土范围标志，并在工程交工前做好还地和绿化工作。

（六）、噪声防治

1、当施工路段距住宅区距离小于150m时，为保证居民夜间休息，在规定时间内禁止施工。

2、主动与施工路段附近的学校和单位协商，对施工时间进行调整或采取其他措施，尽量减小施工噪声对教学和工作的干扰。

3、注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排持证工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。
五、项目部环境保护管理组织机构
（一）、         环境管理组织机构图
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（二）、附：盐中高速公路环境监理人员情况登记表
盐中高速公路环境监理人员情况登记表
工程项目单位：山西远方路桥公司宁夏盐中公路09标项目部                                  2005年10月25日

	序号
	姓名
	年龄
	性别
	学历
	专业
	职称
	所持证件名称及编号
	现任职务
	考核情况
	通讯号
	注

	1
	***
	43
	男
	本科
	路桥
	高工
	高工（A421***）
	项目经理
	
	1363953****
	

	2
	***
	43
	男
	本科
	路桥
	高工
	高工（080026***）
	总工
	
	1383553****
	

	3
	***
	26
	女
	本科
	路桥
	工程师
	工程师（00421***）
	环境工程师
	
	1389556****
	

	4
	***
	32
	男
	本科
	路桥
	工程师
	工程师（00422***）
	项目副经理
	
	1363953****
	

	5
	***
	30
	男
	大专
	路桥
	工程师
	工程师（00421***）
	办公室主任
	
	1389559****
	

	6
	***
	27
	男
	大专
	路桥
	工程师
	工程师（00422***）
	技术部部长
	
	1363953****
	

	7
	***
	34
	男
	本科
	路桥
	工程师
	工程师（00422***）
	测量队队长
	
	1389550****
	

	8
	***
	30
	男
	大专
	路桥
	工程师
	工程师（00422***）
	桥涵队队长
	
	1389550****
	

	9
	***
	28
	男
	大专
	路桥
	工程师
	工程师（00422***）
	路基队队长
	
	1389550****
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


宁夏盐中高速公路建设工程取（弃）土场调查登记表 
                        工程项目                  合同段                                                 调查     年   月   日  

	编号
	地理位置
	取（弃）土场
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	划拨面积
	使用面积
	使用日期
	地势
	植被
	土壤
	表土清理数量
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	水土流失情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


宁夏盐中高速公路建设工程项目环境影响登记表
                        工程项目                  合同段                                                 调查     年   月   日  
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	地点、位置、里程、桩号
	长

度
	宽

度
	宽

度
	面

积
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径
	环境影响及污染情况
	备  注
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宁夏盐中高速公路建设工程项目环境影响登记表
                        工程项目                  合同段                                                 调查     年   月   日  
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宁夏盐中高速公路建设工程项目环境影响登记表
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宁夏盐中高速公路建设工程项目环境影响登记表
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